Zápis č.49

ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bezděkov

konaného dne  14.10.2008 od 18:00 do 21:30 hod

v budově obecního úřadu

Jednání zahájil starosta obce Petr Boháček, který přivítal přítomné členy zastupitelstva obce.  Konstatoval, že je přítomných 8 členů ZO. Nepřítomného  člena ZO  p. Tomáše Drnovce omluvil. Dále konstatoval usnášeníschopnost  zastupitelstva obce a přečetl navrhovaný program.

PROGRAM:

- přivítání

- volba návrhové komise

- určení ověřovatelů zápisu

- určení zapisovatele

- kontrola plnění minulých usnesení

- různé

- diskuse

- návrh usnesení a závěr

Protože na dotaz starosty nikdo další ze zastupitelů nechtěl předložit pozměňovací návrh k připravenému programu, dal hlasovat o předloženém doplněném  návrhu.

Pro navržený doplněný program  hlasovalo všech 8 přít.členů ZO.

2. Volba návrhové komise

Starosta přednesl návrh na složení návrhové komise; navrženi byli:

Ing. Rudolf Procházka a p. Lenka Nováková

Pro návrhovou komisi v tomto složení hlasovalo všech 8 přít. čl. ZO.

3. Určení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu starosta navrhl Ing. Františka Bartáka a p. Jana Jona.a dal hlasovat o tomto návrhu.

Pro tento návrh hlasovalo všech 8 přít.členů ZO.

4. Určení zapisovatele

Zapisovatelem určil starosta Ing. Evu Scheinerovou  a dal hlasovat o tomto návrhu.

Pro hlasovalo všech  8 přít. členů ZO.

5. Kontrola plnění minulých usnesení

5.1.:Usnesení 7.1. ze zápisu č.47 ze dne 16.09.2008

ZO ukládá starostovi obce pozvat do 30.09.2008 odpovědného zástupce fy Tomovy parky k provedení úprav dětského hřiště. Cílem těchto úprav je zvýšit bezpečnost dětí.

Úkol je splněn. Dne 27.09.2008 se na pozvání starosty dostavil na hřiště zástupce fy. Požadované úpravy prvků a návrh na údržbu ( provedení ochranných nátěrů) zapracované do písemné cenové nabídky ve dvou obsahově rozdílných variantách obec již obdržela.Starosta s nimi zastupitele seznámil. Všemi bylo dohodnuto, že úpravy budou provedeny na jaře příštího roku a do té doby ZO rozhodne, kterou variantu přijme.

5.2.: Usnesení 6.3.3. ze zápisu č.47 ze dne 16.09.2008

Usnesení 6.3.3.: ZO ukládá starostovi obce zveřejnit dokumenty schválené v usnesení 6.3.1. a 6.3.2. do 20.09.2008 a zároveň ukládá starostovi obce zaslání dopisu současnému nájemci s informacemi o ukončení současného nájmu do 31.12.2008 v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou, o zveřejnění dokumentů podle usnesení 6.3.1. a 6.3.2 ze zasedání ZO dne 16.09.2008 s důrazem na informaci, že současný nájemce má právo na účast v soutěži.

Úkol je splněn.

Usnesení 5.: ZO bere na vědomí zprávu starosty o plnění minulých usnesení.

6. Různé

6.1. Stav bankovního účtu

Usnesení 6.1.: ZO bere na vědomí stav bankovního účtu, který je ke dni 14.10.2008 ve výši 240 tis. Kč.

6.2.:Odborný seminář.

Odborného  semináře na téma Využití obnovitelných zdrojů energie ze zemědělství a lesnictví, který se konal  2.10.2008 v penzionu U Seidlů v Bratronicích,.se zúčastnil za ZO Ing.  Rudolf Procházka. ZO informoval, že projednávaný obsah není možné aplikovat pro potřeby obce.

Usnesení 6.2.: ZO bere na vědomí informaci Ing. Rudolfa Procházky o odborném semináři.

6.3.: Faktury ke schválení:

Usnesení 6.6.: ZO schvaluje úhradu faktur:

Fa č. 2008072  Ing. Topinka za Změnu č.1 ÚP ve výši: 19.022,15 Kč

Fa č. 72008 p.Rabas za oplocení hřbitova ve výši: 134.000,- Kč

Fa č. 20092008 za úpravu zahrady MŠ – zároveň bude přefakturováno MŠ – ve výši: 30.680,- Kč

Pro hlasovalo  všech 8 přítomných členů ZO.

6.4.: Dodatek č.4 k SOD s PKB

Starosta informoval členy ZO o průběhu akce – Horní Bezděkov - chodník podél silnice II/201.

Dodavatel považuje dílo za dokončené, předložil obci fa ve výši 100% rozpočtových nákladů

celé akce a požaduje převzetí díla. Protože má obec pochybnosti o úplnosti a správném provedení díla, požádala obec SFDI o konzultaci. Konzultace proběhne později, nežli v termínu, který je pro zhotovitele z podepsané SOD pro ukončení díla závazný. Starosta proto požádal zastupitele o předběžný souhlas pro prodloužení termínu k zhotovení díla bez uplatnění sankcí. Po krátké diskusi bylo přijato usnesení.

Usnesení 6.4.: ZO souhlasí, aby starosta podepsal dodatek č.4 na prodloužení termínu pro realizaci a ukončení díla: Horní Bezděkov- chodník podél silnice II/201 se zhotovitelem akce fy. PKB za předpokladu, že termín pro úplné ukončení akce a vyklizení staveniště bude stanoven nejpozději do 12.12.2008 a do té doby bude zhotovené dílo obci řádně předáno bez závad bránících jeho užívání..

Pro hlasovalo  všech 8 přítomných členů ZO.

6.5.: Změna ÚP p.

Usnesení 6.5.: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene fy ČEZ Distribuce,a.s.  v  ulici Luční.

Pro hlasovalo všech 8 přítomných členů ZO.

6.6.: Dopis p. Peřiny

Starosta seznámil zastupitele s dopisem p. Peřiny, kterým p. Peřina žádá o zlepšení čištění příkopů v obci a v jejím okolí.

Usnesení 6.6.: ZO schvaluje, aby byl program veřejného zasedání ZO doplněno projednání dopisu p. Peřiny.

Pro hlasovalo všech 8 přítomných členů ZO.

6.7.: Vodovodní přípojky

Starosta informoval ZO, že zatím není realizováno  16 vodovodních přípojek, jejíchž dokončení obec požaduje. Fa. Kožený dokončuje 1. etapu dokončovacích prací na asfaltování místních komunikací.

Usnesení 6.7.: ZO bere na vědomí informaci starosty o realizaci vodovodních přípojek v obci a o postupu při asfaltování ulic.

7. Diskuse

Starosta po vyčerpání všech bodů programu vyhlásil diskusi. Do diskuse se již nikdo z přítomných členů ZO nepřihlásil. Starosta poděkoval všem přítomným za účast a za pozornost a požádal návrhovou komisi, aby přečetla souhrn již přijatých usnesení.

8. Usnesení, závěr:

Ing. Rudolf Procházka přečetl souhrn přijatých usnesení a starosta ve 21:30 hod ukončil zasedání zastupitelstva s tím, že další veřejné zasedání ZO se uskuteční dne 21.10.2008 od 18h v budově OÚ.

Návrhová komise:         Ing. Rudolf Procházka a p. Lenka Nováková

##### Zapsala: 15.10.2008:  Ing. Eva Scheinerová

Ověřovatelé zápisu:      Ing. František Barták a p. Jan Jon

--------------------------------------                                         	-------------------------------------------

starosta Petr Boháček                                                     	místostarostka Ing.Eva Scheinerová